По итогам открытого конкурса, проведенного Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, ООО «УК ДЕЗ ВЖР» приступил к выполнению работ по капитальному ремонту сетей газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, кровли согласно утвержденного графика.

График производства работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных домов.

| № п/п | Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | 2014 | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Разработка проектной документации инженерных систем | 06.12.2014 | 25.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектной документации ремонта кровли | 06.12.2014 | 30.04.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Мелик-Карамова, д.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт сетей газоснабжения | 19.01.15 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Мелик-Карамова, д.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт сетей газоснабжения | 19.01.15 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Майская, д.13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт сетей ХГВС | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы отопления | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Майская, д.13/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт сетей ХГВС | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы отопления | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пр.Советов, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт сетей ХГВС | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы отопления | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Просвещения, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Энергетиков, д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Энергетиков, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.Энергетиков, д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт сетей ХГВС | 29.12.14 г. | 30.12.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли | 01.05.15 г. | 31.10.15 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с необходимостью проведения работ в указанных домах, просим собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ООО «УК ДЕЗ ВЖР» к стоякам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), системе отопления, газоснабжения,  являющихся общим имуществом  многоквартирного дома и находящихся в Ваших помещениях, освободив данные инженерные системы от посторонних предметов (оборудования, экранов), создающих препятствия для проведения вышеуказанных работ и порчи Вашего имущества.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае не предоставления доступа в жилое помещение в согласованное время, либо уклонения/отказа в предоставлении доступа, доступ к инженерным сетям будет осуществляться путем понуждения в судебном порядке с отнесением на собственника помещения всех судебных расходов, а также убытков подрядной организации.