Уважаемые собственники помещений!

В целях реализации региональной программы капитального ремонта Вам необходимо на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома (далее МКД) принять решение по вопросу проведения работ по капитальному ремонту крыши.

В соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15.1. Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО-Югры»,  ООО «УК ДЕЗ ВЖР» представляет собственникам помещений в МКД № 68, по ул. Мелик-Карамова предложение о проведении капитального ремонта  общего имущества в 2018 году на следующих условиях:

| Перечень работ и услуг по капитальному ремонту | Рекомендуемый срок проведения работ (далее работы) | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Порядок финансирования работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| капитальный ремонт крыши (в части чердачного помещения) | В течение 60-ти календарных дней с даты оформления протокола общего собрания собственников помещений | средства фонда капитального ремонта сформированные на специальном счете | 2 209 184, 20 руб. (с учетом НДС) в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) | - предоплата в размере 30 % от стоимости договора подряда осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента направления договора подряда в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет; - остальные денежные средства (за минусом предоплаты) перечисляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, подписанных сторонами актов выполненных работ |

Согласно  ч. 5.1. ст. 189 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Управляющая организация

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»