Уважаемые собственники помещений

в многоквартирном доме № 4/1 по Взлетный (далее – МКД)!

По результатам обследования конструктивных элементов МКД установлена необходимость проведения работ по капитальному ремонту крыши для устранения имеющихся дефектов и предохранения конструкции крыши от разрушения и продления срока ее службы. В соответствии со ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации данный вид работ финансируется за счет средств фонда капитального ремонта.

По состоянию на 01.07.2018г. размер фонда капитального ремонта Вашего дома составляет 2 192 075, 93 рублей. Согласно сметной документации, проверенной ООО «Югорский экспертный центр», стоимость капитального ремонта крыши в ценах по состоянию на 2 квартал 2018г. составляет  2 537 923, 94 рублей (Приложение № 1). Учитывая недостаточность  средств фонда капитального ремонта для выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 1 по 5 подъезды в 2018г., представляется возможным выполнить работы поэтапно в 2018 – 2019гг.

На основании изложенного, руководствуясь положениями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15.1. Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО-Югры» (далее – Закон № 59-оз),  ООО «УК ДЕЗ ВЖР» представляет собственникам помещений в МКД предложение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (далее – работы) на следующих условиях:

| Перечень работ | Рекомендуемый срок проведения работ | Источник Финансирования работ | Предельно допустимая стоимость работ, руб. | Порядок финансирования работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| капитальный ремонт крыши | 2018г. (1 этап – 3-4-5- подъезды) - 2019г. (2 этап – 1-2 подъезды ) | средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете | 2 711 354, 44 руб. (с учетом НДС) согласно сметной документации (Приложение № 1) | - предоплата в размере 30 % от стоимости договора подряда осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента направления договора подряда в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет; - остальные денежные средства (за минусом предоплаты) перечисляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, подписанного сторонами акта выполненных работ (по окончании каждого этапа работ), а в случае недостаточности средств находящихся на специальном счете для полного расчета - денежные средства перечисляются один раз в месяц, по мере их поступления до полной оплаты работ по капитальному ремонту |

Согласно ч . 5.1. ст. 189 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Управляющая организация

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»