Уважаемые собственники помещений

в многоквартирном доме № 43 по ул. Мелик-Карамова  (далее – МКД)!

Руководствуясь положениями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15.1. Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО-Югры» (далее – Закон № 59-оз),  ООО «УК ДЕЗ ВЖР» представляет собственникам помещений в МКД предложение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (далее – работы):

| № п/п | Перечень работ | Рекомендуемый срок проведения работ | Источник Финансирования работ | Предельно допустимая стоимость работ, руб. | Порядок финансирования работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | капитальный ремонт фасада в части замены оконных блоков (в составе общего имущества) в подъездах №№ 1-15, 17-21, утепление и облицовка торцевой стены подъезда № 21 | 2018 г.-2019гг. | средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете | 3 176 741,72 руб. руб. (с учетом НДС) согласно сметной документации (Приложение № 1) | - предоплата в размере 50 % от стоимости договора подряда осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента направления договора подряда в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет; - остальные денежные средства (за минусом предоплаты) перечисляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, подписанного сторонами акта выполненных работ |
| 2 | проектные (изыскательные) работы на капитальный ремонт крыши | 2018г. |  | 458 818,22 руб. (с учетом НДС) согласно сметной документации (Приложение № 2) | по факту выполненных работ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, документов на оплату |

В соответствии со ст. 189 ЖК РФ и п. 21 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 №491, капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, а также при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества.

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	установлена необходимость проведения работ по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов, которые в соответствии со ст. 166 ЖК РФ и ст. 15 Закона № 59-оз финансируются за счет средств фонда капитального ремонта. Согласно решению общего собрания собственников помещений в МКД (протокол от 10.10.2017)  с 01.11.2018г.  Собственники Вашего МКД будут формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

Согласно ч . 5.1. ст. 189 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

ООО «УК ДЕЗ ВЖР» обращает внимание на то, что в настоящее время в МКД выполняется ремонт мест общего пользования, в связи, с чем возникает целесообразность замены оконных блоков (в составе общего имущества) в подъездах №№ 1-15, 17-21, до момента завершения работ по ремонту МОП. Ввиду данных обстоятельств, ООО «УК ДЕЗ ВЖР» предлагает провести внеочередное общее собрание собственников помещений в  многоквартирном доме по вопросам капитального ремонта.

Управляющая организация

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»